## Slide 1
실행
npm run dev
http://localhost:3000

## Slide 2
캔버스
OOFF — Demo & Roadmap (v2025-11-03)
Demo 단계 체크리스트 (MVP)
1) 로그인/개인 ID (필수)
라우팅: /login, /signup, /logout 경로 준비
폼: 이메일/패스워드(표시 토글), 유효성(이메일 형식·8자 이상)
세션: 쿠키 기반 세션 저장, 클라이언트 보호 라우트(HOC or middleware)
DB 테이블: users(id, email, password_hash, created_at)
보안: 비밀번호 해시(BCrypt), CSRF 방지, rate-limit(로그인 시도)
완료 기준: 새 계정 생성→로그인→세션 유지→/my 접근 가능
추후 확장(나중에 토글): 좋아요/팔로우를 위한 relationships, likes 테이블 설계 초안만 작성
2) 감상평/점수 (필수)
UI: 영화 상세/카드에서 “별점+한줄평” 입력 모달
DB 테이블: reviews(id, user_id, film_id, rating(int 0~10), comment(text), created_at)
제약: 유저·영화·하루 1회 수정 가능(옵션), 본인만 수정/삭제
완료 기준: 본인 계정으로 최소 1건 작성/수정/삭제 가능, 목록 표시
3) My 페이지 (필수)
정보 블록: 닉네임/이메일, 작성한 감상평 수, 평균평점
리스트: 본인 감상평(정렬·필터: 평점, 최신)
내보내기(옵션): CSV 다운로드 버튼
완료 기준: 로그인 상태에서 본인 기록 조회·정렬·삭제 정상
4) TimeTable(핵심) — “직접 짜는” MVP
UI 구조: 좌측 영화 검색(필터: 날짜/섹션/러닝타임), 우측 나의 타임테이블 캔버스
슬롯 모델: plans(id, user_id, name) / plan_items(id, plan_id, film_id, start, end, priority)
동시충돌 처리: 겹치면 경고 표시, 우선순위로 시각 강조
다중 플랜: 새 플랜 생성/이름 변경/복제/삭제
불러오기/저장: 로컬 초안 자동저장 + 서버 저장 버튼
완료 기준: A) 새 플랜 생성→B) 영화 3개 배치→C) 충돌 경고 확인→D) 저장/불러오기
5) 공통 UX 품질
에러 방지 화면: 전역 오류/로딩/오프라인 Fallback(“절대 빈 화면 금지”)
NotFound 커스텀: 70vh 중앙 정렬·홈 링크 고정
모바일 420px 컨테이너: 상단 고정 헤더, 스크롤 안전 영역
데모 데이터: 현재 json 소스와 호환되는 타입 가드 추가
데이터 모델 초안 (데모용 최소)
users(id, email, password_hash, created_at)
films(id, title, year, runtime, genres?, tags?) ← 기존 json 기반
reviews(id, user_id, film_id, rating, comment, created_at, updated_at)
plans(id, user_id, name, created_at, updated_at)
plan_items(id, plan_id, film_id, start, end, priority)
확장 예약 테이블(초안만): likes(id, user_id, review_id) / relationships(id, follower_id, followee_id)
컴포넌트/페이지 설계(요약)
Auth: LoginForm, SignupForm, AuthGuard, SessionProvider
Review: RatingStars, ReviewEditorModal, ReviewList
My: MySummaryCard, MyReviewTable, ExportCsvButton
TimeTable:
  좌측: FilmSearchPanel(필터/검색/소팅)
  우측: PlanCanvas(드래그·리사이즈), ConflictBadge, PlanSwitcher(다중 플랜), SaveLoadBar
데모 완료 체크(수용 기준)
신규 가입→로그인→세션 유지
감상평/점수 작성·수정·삭제, 평균 표시
나의 타임테이블 생성/저장/불러오기, 충돌 경고
전역 오류·로딩 Fallback 동작
모바일/데스크톱 반응형 확인

## Slide 3
캔버스
OOFF — Demo & Roadmap (v2025-11-03)
BIFF 2025 데이터 연동 단계
스키마 확장
persons(id, name, role) / film_persons(film_id, person_id, role) ← 감독·배우 연결
awards(id, name, year, festival) / film_awards(film_id, award_id, result) ← 수상/후보
events(id, kind[GV/상영/토크], time, venue, film_id, edition_id) ← GV 여부·회차
editions(id, year, festival, city, date_range) / sections(id, name, edition_id)
인덱스: film_id, edition_id, time로 조회 최적화
타임테이블+데이터 통합
“검색 소스”를 BIFF DB로 전환(필터: 섹션/장소/GV/수상)
내 플랜에 “공식 상영 데이터” 붙이기(캘린더형 보기 추가)
이전 플랜 가져오기(년도/에디션 선택)
감상/프로필 확장
리뷰에 링크/사진 옵션: URL 첨부 후 미리보기 카드(이미지는 추후)
My 페이지에 “올해 BIFF 플랜/리뷰 하이라이트” 위젯
기술 선택(권장)
인증: NextAuth(크리덴셜) 또는 Lucia(경량) + Prisma
DB: PlanetScale(초기) 또는 Supabase(간편), 로컬 SQLite 개발
상태: Server Actions + React Query(요청 캐시)
캘린더/드래그: dnd-kit + 커스텀 캘린더 Grid
유효성: Zod, 폼: React Hook Form
품질: ESLint/Prettier, Zod 스키마로 타입 가드
리스크/선제 조치
동시성: 플랜 저장 시 낙관적 업데이트+버전 필드
충돌 UI: 시간 겹침 기준 명확화(시작==끝은 겹침 아님 등)
빌드 안전장치: 서버 오류 시에도 500 페이지 커스텀 고정 표시
도메인/캐시: ISR/캐시 무효화 버튼(관리자 전용) 준비

## Slide 4
다음은 오늘 진행 제안 항목별 3줄 이내 설명입니다(코드 제공 전 사전 합의용):
NextAuth v5(크리덴셜) + Prisma
Next.js용 인증 라이브러리로 “이메일+비밀번호” 로그인 흐름을 제공합니다.
Prisma는 DB 접근 ORM으로, 스키마 정의·마이그레이션을 안전하게 관리합니다. 디비
해시: argon2id
최신 권고 해시 알고리즘으로, 비밀번호를 복원 불가능한 형태로 저장합니다.
메모리·시간 비용을 조절해 무차별 대입 공격에 강합니다. 디비
DB: 개발 SQLite → 운영 Supabase
로컬 개발은 파일 하나로 끝나는 SQLite로 빠르게 진행합니다.
배포 시 Supabase(Postgres)로 전환해 안정성·확장성을 확보합니다. 디비
이메일 인증: 데모 생략, 운영 ON
데모는 속도를 위해 인증메일 발송을 건너뜁니다.
운영 전환 시 가입 이메일 확인(링크 클릭)로 계정 오남용을 방지합니다. 디비
보호 경로: /my, /timetable
로그인된 사용자만 접근하도록 미들웨어에서 세션 검사합니다.
비로그인 접근 시 로그인 페이지로 안전하게 리다이렉트합니다. 디비
보안 옵션: 레이트리밋·CSRF·보안쿠키
레이트리밋: 로그인 시도 횟수 제한으로 무차별 대입 방지.
CSRF 토큰 검증과 Secure/HttpOnly/SameSite 쿠키 설정으로 세션 탈취를 억제합니다. 디비
11/3 로그인하기

## Slide 5
다른 채팅창에서도 바로 파악 가능하도록 **OOFF 로그인 작업 요약**을 정리해드립니다. 디비
# 현재 결정 사항
* **인증 스택:** next-auth **v4.24.x** (Credentials, 이메일+비밀번호)
* **DB/ORM:** Prisma + **SQLite(dev)**
* **비밀번호 해시:** **argon2id**
* **UI 언어:** English
* **헤더 토글:** 비로그인 → `Login`, 로그인 후 → `My`
# 환경 설정
* `.env`
* `DATABASE_URL="file:./dev.db"`
* `.env.local`
* `AUTH_SECRET="..."`
* `NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"`
# 새로 만든/수정한 파일 목록
1. **Prisma**
* `prisma/schema.prisma` : `User { id, email(unique), passwordHash, createdAt }`
* `prisma.config.ts` : `import "dotenv/config"` 로 `.env` 자동 로드
2. **DB 마이그레이션**
* 실행 완료: `npx prisma migrate dev -n init_auth` → `dev.db` 생성
3. **API — Auth (v4 인라인)**
* `app/api/auth/[...nextauth]/route.ts`
* v4 패턴으로 **NextAuth 인라인 초기화**
* `export { handler as GET, handler as POST }`
* `runtime="nodejs"`, `dynamic="force-dynamic"`
4. **API — Sign up**
* `app/api/signup/route.ts`
* `POST { email, password }`
* 중복 이메일 체크 → `argon2id` 해시 → `User` 생성
* 응답: 201/409/400/500
5. **Prisma 싱글톤**
* `lib/prisma.ts` : PrismaClient 싱글톤
6. **세션 공급자 & 헤더 토글**
* `components/AuthProvider.tsx` : `<SessionProvider>` 래퍼
* `components/Header.tsx` : **클라이언트 컴포넌트**, `useSession()`으로 `Login/My` 토글
7. **레이아웃**
* `app/layout.tsx` : `<AuthProvider>`로 전체 감싸고 기존 420px 컨테이너 유지
8. **로그인 화면(상단 Login + 하단 Sign up 한 페이지)**
* `app/login/page.tsx`
* Login: `Email`, `Password` (소문자 UI, 헤더 타이틀 수준 크기)
* Divider: 두껍게 표시 + “or” 배지
* Sign up: `Email`, `Password (min 8)`, `Confirm password`(불일치 시 경고/버튼 비활성)
# 동작 점검 포인트
* **세션 엔드포인트:** `http://localhost:3000/api/auth/session` → 비로그인 시 `null` JSON이 떠야 정상
* **헤더 링크:** `Login` 클릭 → `/login` 페이지 노출
* **회원가입 플로우:** `/login` 하단 Sign up → 201 성공 후 상단 로그인 시도로 이동(이메일 자동 채움)
* **로그인 플로우:** 상단 Login → 성공 시 `/my`로 이동(아직 `/my` 화면은 미구현)
# 다음 해야 할 일 (우선순위 순)
1. **/my 최소 페이지**
* 경로: `app/my/page.tsx`
* 내용: “Signed in as {email}” + `Sign out` 버튼
* 비로그인 접근 시 `/login`으로 안내(간단 가드)
2. **보호 경로 가드**
* 간단 버전: `/my` 페이지 내부에서 `useSession({ required: true })`
* 확장 버전: `middleware.ts`로 `/my`, `/timetable` 가드(추후)
3. **폼 유효성 강화**
* 로그인: 공백/형식 검증, 실패 메시지 일관화
* 회원가입: 비밀번호 정책(최소 8자 이상) 고정, 네트워크 에러 메시지 정리
4. **레이트리밋(기본 보안)**
* `/api/signup`, `/api/auth/*`에 간단한 요청 빈도 제한(추후)
5. **/timetable, /films 보호정책 정리**
* 공개/비공개 영역 정의(지금은 공개 유지)
6. **운영 전환시 옵션**
* 이메일 인증(Resend/SendGrid), 비밀번호 초기화 링크, 2FA(옵션)
# 자주 나는 이슈 & 해결법(요약)
* **CLIENT_FETCH_ERROR / JSON 파싱 오류**: `/api/auth/session`이 JSON이 아닐 때 → `route.ts` v4 패턴 적용, `AUTH_SECRET`·`NEXTAUTH_URL` 설정, **브라우저에서 직접 세션 엔드포인트 확인**
* **405 Method Not Allowed**: `GET/POST` 핸들러 export 누락 → v4 인라인 핸들러로 교체
* **타입 에러**: `zod` 잘못 임포트, `trustHost`(v5 옵션) 사용 등 → v4에 맞춰 정리
# 실행/개발
* **서버열기:**
1. `npm run dev`
2. `http://localhost:3000` 디비
필요하시면 **/my 페이지 최소 구현**부터 바로 진행하겠습니다. 디비

## Slide 6
진행 순서(즉시 실행)
1) /my 최소 페이지 추가
내용: “Signed in as {email}” + Sign out 버튼, useSession({ required:true })로 가드.
라우트: app/my/page.tsx 신설.
완료 기준: 비로그인 시 /login?next=/my로 유도, 로그인 후 진입 가능.
원하시면 지금 바로 /my/page.tsx 코드 제공 가능합니다.
2) 헤더 깜빡임 제거(SSR 세션 주입)
목표: 처음 렌더부터 올바른 메뉴(“My”/“Login”) 출력.
방법:
  app/layout.tsx에서 서버 측 세션을 가져와 <SessionProvider session={serverSession}>로 주입.
  components/Header.tsx를 서버 컴포넌트로 전환하여 메뉴를 SSR로 결정.
완료 기준: 새로고침/페이지 이동 시 ‘Login→My’ 깜빡임(FOUC)이 발생하지 않음.
이 단계는 기존 파일의 정확한 구조를 반영해야 하므로, 아래 2개 파일의 현재 내용을 보내주시면 그 버전에 맞춘 최소 패치로 드리겠습니다.
app/layout.tsx
components/Header.tsx
(있다면) components/AuthProvider.tsx
3) 환경 변수 점검(1분)
.env.local에 NEXTAUTH_SECRET 존재 확인(현재 값이 AUTH_SECRET라면 동일 값으로 하나 더 추가).
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000" 유지.
4) 커밋 단위
1차: feat(auth): add /my page with session guard
2차: fix(auth): SSR session in layout and server Header to remove flicker
5) v5 업그레이드 준비(브랜치만 생성)
git checkout -b chore/upgrade-next-auth-v5
업그레이드는 /my와 헤더 안정화 확인 후 착수.
11/4 로그인하기

## Slide 7
권장 운영 방식(요약)
자주, 작게 커밋
  의미 있는 변경마다 git add -A && git commit -m "feat: …"
  커밋이 곧 복구 지점입니다.
브랜치로 실험 / main은 안정
  작업: git checkout -b feature/…
  완료 후 PR로 main에 병합
  망치면 브랜치 폐기만 하면 됩니다.
태그/릴리즈로 큰 이정표 고정
git tag -a v0.2.0 -m "OOFF v0.2.0"
git push --tags
  이 태그 커밋으로 언제든 복귀 가능. Vercel도 해당 커밋으로 롤백 가능.
되돌리기 3형제
  특정 커밋만 “되돌리는” 안전 롤백(히스토리 보존):
  git log --oneline # 대상 커밋 찾기
  git revert <commit>
  git push
  과감히 과거 스냅샷로 통째로 돌아가기(로컬 강제):
  git reset --hard <commit>
  git push --force # 주의: 협업 중이면 상의 필수
  예전 스냅샷에서 핫픽스 브랜치 파서 수정:
  git checkout -b hotfix/from-v0.2.0 <tag-or-commit>
GitHub + Vercel 롤백
  GitHub: 이전 커밋/태그로 PR 생성 → 머지
  Vercel: Deployments에서 이전 배포 → Redeploy 버튼으로 즉시 원복
백업/안전 장치
  GitHub 원격이 1차 백업입니다. 원하시면 미러 원격도 추가:
  git remote add backup <다른-원격-URL>
  git push backup --all
  git push backup --tags
  branch protection으로 main에 force-push 방지, PR 필수화
  .gitignore에 비밀/바이너리(예: dev.db, .env*) 포함 유지
  (선택) .gitattributes로 줄바꿈 통일: * text=auto eol=lf
데이터베이스는 별도
  코드 롤백과 DB 롤백은 별도 문제입니다. Prisma 마이그레이션은 migrate deploy 기준으로 앞/뒤 이동 계획을 문서화하시고, 운영 DB는 Neon의 자동 백업/스냅샷을 활성화하십시오.
결론
폴더 복사 대신 Git 브랜치 + 태그 + PR로 관리하십시오.
“망했다” 싶을 때는 revert가 기본, 급하면 reset + force-push(보호 규칙 해제 필요)를 쓰되 기록/리뷰를 남기세요.
배포는 태그/커밋 기준으로 롤백합니다.
원하시면 지금 프로젝트에 태그·브랜치 보호 규칙을 설정하는 절차를 한 단계씩 안내해 드리겠습니다. 디비
코드 관리

## Slide 8
v5 업그레이드 이후 플랜(하이레벨)
브랜치 배포 확인 (Preview QA)
  Vercel Preview에서 signup/login/logout·/api/auth/session·/my 동작 확인
  에러 로그/콘솔 경고 유무만 체크
정리 & 문서
  v4 유물 제거/경로 정리(이미 lib/auth.ts 삭제됨)
  README/프로젝트 노트: AUTH_* 변수, auth() 사용 패턴 명시
머지 전략
  GitHub PR 생성 → 간단 QA 체크리스트 통과 → main에 머지
  문제 시 Vercel에서 이전 배포로 즉시 롤백
운영 안정화
  세션 만료/에러 케이스 토스트 문구 정리
  Rate limit(회원가입/로그인 API) 가벼운 적용
기능 확장(다음 스프린트)
  /my에 “내 활동” 붙이기: UserEntry(평점+한줄평) 테이블 도입(MVP)
  “찜/북마크” 스키마로 Timetable 프리뷰 표시
성능/UX 개선(백로그)
  콜드스타트/네트워크 지연 완화 모니터링
  로그인 성공 시 구해시 → 신해시로 자동 재해시(점진적)
  전역 로딩 피드백/낙관적 UI 미세 개선
원하시면 지금 1) Preview QA부터 진행하겠습니다. 디비